АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОКРЫМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


27.12.2018  
                                    № 372                             х. Красный Крым
Об утверждении плана реализации
муниципальной программы 
Краснокрымского сельского поселения 

«Развитие транспортной системы» 
 на 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения  от 14.09.2018 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», Администрация Краснокрымского сельского поселения              

                                               постановляет: 

   1.Утвердить план реализации муниципальной  программы  Краснокрымского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год, согласно приложению.

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Глава Краснокрымского 

сельского поселения                                                   В.А.Варткинаян
                                                                                                                                                                                                                   Приложение к постановлению 

Администрации Краснокрымского сельского поселения
от 27.12.2018 № 372
План
реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  на 2019 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной   бюджет
	бюджет Мясниковского района
	бюджет поселения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
	специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения по вопросам ЖКХ
	Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Краснокрымского сельского поселения
	X
	2 470,1  
	-
	0
	1 370,1
	1 100,0

	1.1
	Основное  мероприятие: 
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова​ния   местного       значения и ис​кусственных со​оружений на них 
	специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения по вопросам ЖКХ
	улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования
	весь период
	2 470,1  
	-
	0
	1 370,1
	1 100,0

	1.1.
	Контрольное событие  
программы:

 Проведение открытых электронных аукционов с заключением муниципальных контрактов
	специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения по вопросам ЖКХ
	Исполнение решений Собраний депутатов Краснокрымского сельского поселения
	весь период
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	Подпрограмма 2 

Повышение безопасности дорожного движения     
	специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения по вопросам ЖКХ
	Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Краснокрымского сельского поселения
	X
	300,0  
	-
	-
	-
	300,0

	2.1.
	Основное мероприятие:

Приобретение  и установка технических средств организации дорожного движения (остановочных павильонов, дорожных знаков)
	специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения по вопросам ЖКХ
	Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Краснокрымского сельского поселения
	весь период
	150,0
	
	
	
	150,0

	2.1.
	Контрольное событие программы:

Заключение договоров
	специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения по вопросам ЖКХ
	Исполнение решений Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения
	весь период
	X
	X
	X
	X
	X

	2.2.
	Содержание технических средств организации дорожного движения (разметка проезжей части дорог)
	специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения по вопросам ЖКХ
	Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Краснокрымского сельского поселения
	весь период
	150,0
	
	
	
	150,0

	2.2.
	Контрольное событие программы:

Заключение муниципальных контрактов
	специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения по вопросам ЖКХ
	Исполнение решений Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения
	весь период
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муниципальной  
программе            
	
	
	X
	2 770,1  
	-
	0
	1 370,1
	1 400,0


