Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство»

за 9 месяцев 2020 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Благоустройство | всего | 8612,5 | 5399,2 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 8612,5 | 5399,2 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие и содержание сетей уличного освещения | всего | 5894,1 | 4051,2 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 5894,1 | 4051,2 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Уличное освещение | всего | 4094,1 | 2982,6 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 4094,1 | 2982,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | всего | 250,0 | 121,0 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 250,0 | 121,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Ремонт и содержание уличных сетей | всего | 1550,0 | 947,6 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 1550,0 | 947,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Содержание мест захоронения | всего | 100,0 | 69,7 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 100,0 | 69,7 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание мест захоронения | всего | 100,0 | 69,7 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 100,0 | 69,7 |
|  |  | бюджет Мясниковского района |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Озеленение и его содержание | всего | 120,0 | 37,5 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 120,0 | 37,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Посадка деревьев и кустарников | всего | 40,0 | - |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 40,0 | - |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Содержание зеленых насаждений | всего | 40,0 | - |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 40,0 | - |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Благоустройство парков | всего | 40,0 | 37,5 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 40,0 | 37,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Содержание территории в чистоте | всего | 2498,4 | 1240,8 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 2498,4 | 1240,8 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 1960,0 | 906,1 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 1960,0 | 906,1 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы на услуги по обращению с ртуть содержащими отходами | всего | 40,0 | 19,3 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 40,0 | 19,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.3 | Уплата налогов и сборов | всего | 18,4 | 6,1 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 18,4 | 6,1 |
|  |  | бюджет Мясниковского района |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Приобретение оборудования, расходных материалов для благоустройства | всего | 480,0 | 309,3 |
|  |  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 480,0 | 309,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Начальник сектора экономики и финансов                                           М.С.Чобанян