Приложение к постановлению Администрации Краснокрымского сельского поселения

 от  28.03.2013 № 219
ОТЧЕТ
о реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснокрымского сельского поселения на 2011-2015 годы» по результатам за 2012 год.
1. Отчет о финансировании, освоении и проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснокрымского сельского поселения на 2011-2015 годы»                                                                                                                                                                                                                  по состоянию на 01.01.2013г.

	Наименование    
мероприятия
	Объем ассигнований                                     
(тыс. рублей)
	Степень
выполнения  
мероприятия

	
	уточненный план ассигнований на 2012 год   
(тыс. рублей)
	исполнено (кассовые расходы)         
(тыс. рублей)
	

	
	всего
	областной
бюджет/
	местный  
бюджет
	прочие   
источники
	         всего
	областной
бюджет
	местный   
бюджет
	прочие   
источники
	

	Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков
	100,0
	
	100,0
	
	50,7
	
	50,7
	
	выполнено

	Приобретение  дорожных знаков, остановочных павильонов
	200,0
	
	200,0
	
	180,0
	
	180,0
	
	выполнено

	Всего по программе:
	300,0
	
	300,0
	
	230,7
	
	230,7
	
	


II.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальной долгосрочной целевой программы
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснокрымского сельского поселения на 2011-2015 годы»
	N 
п/п
	Наименование индикатора
	Единица 
измерения
	Показатели по годам

	
	
	
	Базовый показатель за 2010
	2011
	2012
	Плановый, к концу реализации программы

	1. 
	Количество ДТП, в том числе с участием пешеходов
	единиц
	0
	0
	0
	0

	2. 
	Число пострадавших в результате ДТП
	человек
	0
	0
	0
	0


III. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснокрымского сельского поселения на 2011-2015 годы» за 2012 год

(Степень выполнения программных мероприятий)

      В 2012 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснокрымского сельского поселения на 2011-2015 годы» (далее – Программа) реализовалась из средств местного бюджета: 

:

Реализация мероприятий  по повышению БДД будет способствовать повышению удобства движения на внутрипоселковых дорогах, приведет к снижению социально-экономического ущерба от травматизма людей. Уменьшится негативное воздействие на окружающую среду вследствие снижения выброса выхлопных газов. Все это будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики Краснокрымского сельского поселения.

IV.  ДАННЫЕ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

На реализацию мероприятий Программы в 2012 году предусматривалось 300,0 тыс. руб., в т.ч.:

- средства местного бюджета -   300,0 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2012 году составили в целом по программе – 230,7 тыс. руб.  в т.ч.:

- средства местного бюджета -   230,7 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использовали по целевому назначению. Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования по программным мероприятиям приведены в таблице №1.  

	Источники финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2012 год

(тыс. руб.)
	Фактически освоено

(тыс. руб.)
	Процент исполнения

	Местный  бюджет
	300,0
	230,7
	77,0

	Всего
	300,0
	230,7
	77,0


V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2012 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы): 

- Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным    требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 - Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения                    
Оценка результатов и эффективности реализации Программы приведены в таблице № 2.
                                                                                                                                Таблица № 2

	Nп/п
	Наименование     
показателей  результативности    
	Единица 
измерения
	Ожидаемые показатели по программе
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	        2012 г.
	      2012 г.
	Отклонение в процентах

	11
	Количество ДТП, в том числе с участием пешеходов
	единиц
	   0

	0

	0

	22
	Число пострадавших в результате ДТП
	человек
	  0

	0

	0


VI  СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОКАЗАТЕЛЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОКЛАДАМИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладам о результативности.
VII. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.
Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

