Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Краснокрымского сельского поселения

"Развитие транспортной системы" за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | % | 99,2 | 100 | 99,4 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения (остановочных павильонов, дорожных знаков | % | 0 | 100 | 0 |  |
|  | Показатель 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения (разметка проезжей части дорог) | % | 0 | 100 | 0 |  |