АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2026г № 153 х. Красный Крым

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Краснокрымского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 24.09.2018 № 17 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения  Мясниковского района Ростовской области», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 23.11.2023 № 500/1 «Об утверждении муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 30.09.2024 № 515 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 18.10.2024 № 545 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», Администрация Краснокрымского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» за 2025 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Краснокрымского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснокрымского

сельского поселения                                                                      Л.А.Черкашин

Приложение к постановлению

Администрации Краснокрымского сельского поселения

от 01.04.2026 № 153

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Краснокрымского сельского поселения»  по итогам  2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета на реализацию программы |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МП «Расходы на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 083,5 | 1 083,5 | 801,8 | 281,7 экономия |
|  | Мероприятие 1.1 «Мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий» | Администрация Краснокрымского сельского поселения | Повышение условий заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территории Краснокрымского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 083,5 | 1 083,5 | 801,8 | 281,7 экономия |
| 2 | МП «Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды» |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий» | Администрация Краснокрымского сельского поселения | ### Повышение условий заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территории Краснокрымского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ### КПМ «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Краснокрымского сельского поселения» |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий» | Администрация Краснокрымского сельского поселения | Повышение условий заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территории Краснокрымского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1 083,5 | 1 083,5 | 801,8 | 281,7 экономия |